附件

陕西省应急管理厅

第二轮中央生态环境保护督察报告整改清单

一、牵头整改问题

三十七、省应急管理厅对尾矿库监管不到位，未按国家要求督促秦岭区域内停用时间超过3年的尾矿库实施闭库，至督察进驻时秦岭区域还有64座尾矿库超期未闭库，存在较大环境风险隐患。截至督察进驻时，商洛市停用超过3年的36座尾矿库，无一完成闭库治理，其中21座尚未启动闭库。

# 责任单位：工矿商贸安全监督管理处

# 验收单位：工矿商贸安全监督管理处

# 整改目标：完成64座尾矿库整改治理。其中，51座停用3年尾矿库闭库治理销号；13座停用3年尾矿库（商洛市12座、汉中市1座）提升改造治理。

# 整改时限：2025年6月底前

# 整改措施：

# （一）2022年10月底前，完成51座闭库销号尾矿库和13座提升改造尾矿库的安全设施设计，并通过应急管理部门审批。

# （二）2022年12月底前，完成辖区尾矿库安全风险评估“一库一策”整改治理方案。

# （三）2024年12月底前，分批次完成64座尾矿库整改治理，并逐库验收。

# （四）2025年6月底前，对整改治理情况进行“回头看”，协调解决工作中出现的重难点问题，查漏补缺，补齐短板，按时销号，完成整改治理任务。

（五）加强施工安全管理，落实安全防护措施，确保现场安全管理人员全程在岗在位，杜绝违规冒险作业，严防项目施工期间发生事故。

（六）加大安全执法监管力度，严肃查处尾矿库安全生产违法违规行为，扎实开展尾矿库汛前检查、汛中巡查、汛后复查，及时消除问题隐患。

（七）每季度对各市县区整改治理情况进行调度分析，对整改治理措施落实不到位、进度明显滞后的，视情采取曝光、通报、约谈、问责、挂牌督办、区域限批等措施，确保整改治理工作全面、有序、按时推进。

二、配合整改问题

一些地方和部门对习近平生态文明思想学习贯彻不够全面深入，对陕西能耗强度和水资源的约束趋紧、自然生态脆弱的严峻形势缺乏清醒认识。实际工作中，有的囿于传统资源开发性产业格局惯性，布局和上马高耗能、高耗水、高污染项目；有的对生态恢复的艰巨性和长期性认识不足，对秦岭、渭北“旱腰带”等重点地区生态修复治理持续用力不够，推动解决不力。

# 责任单位：机关党委（牵头）、办公室、新闻宣传处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、风险监测和综合减灾处、工矿商贸安全监督管理处、地震和地质灾害救援处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治处

# 验收单位：机关党委、新闻宣传处

# 整改目标：常态化学习习近平生态文明思想，严格落实生态环境保护责任体系，强化压力传导和责任落实，推动生态文明建设和环境保护各项决策部署落到实处。

# 整改时限：立行立改、长期坚持

# 整改措施：

# （一）切实把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务、长期政治任务来抓，加强理论学习（每季度至少1次），着力在学懂弄通做实上下功夫，把学习成果转化为建设生态文明的实际成效。

# （二）以习近平生态文明思想为指导，科学谋划打好污染防治攻坚战的思路和举措，加快补齐生态环境短板，不断增强人民群众对美好生态环境的获得感、幸福感和安全感。

# （三）通过政务网、微信、信息、悬挂条幅等方式广泛开展生态文明宣传，进一步提高环保意识，形成人人参与、齐抓共管的良好局面。

三、配合验收问题

# （一）整改任务清单中第三、四、三十一、三十八、三十九、四十、四十一项问题。

# 责任单位：工矿商贸安全监督管理处

# 整改目标：配合省级相关牵头验收部门

# 整改措施：按标准严格履行验收销号程序

（二）整改任务清单中第三十四项问题。

责任单位：煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处

整改目标：配合省级相关牵头验收部门

整改措施：按标准严格履行验收销号程序

# 64座停用3年未闭库尾矿库整改治理清单

| 序号 | 地市 | 县区 | 尾矿库名称 | 是否头 顶库 | 有主/无主 | 是否位于秦岭核心区重点区、嘉陵江流域 | 是否取得中央或 省级财政资金 | 治理方式 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 临潼区 | 临潼区骊山金矿尾矿库 | 否 | 无主 | 是 | 省级财政专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 2 |  | 蓝田县 | 蓝田县铁铜沟选矿厂头道沟尾矿库 | 是 | 无主 | 是 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 3 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县宏欣矿业有限责任公司小冲沟尾矿库 | 否 | 有主 | 是 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 4 | 渭南市 | 潼关县 | 东风铁矿江水岔尾矿库 | 否 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 5 |  | 华州区 | 中陕核工业集团二二四大队有限公司秦兴钼业公司梨树沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 6 |  |  | 渭南华盛有限公司矿业和尚沟尾矿库 | 否 | 无主 | 是 | 省级财政专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 7 | 安康市 | 旬阳县 | 旬阳县鑫龙矿业公司淋湘金矿尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 8 |  | 汉阴县 | 汉阴县金源有限公司八庙沟金矿尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 9 |  |  | 汉阴县盛鑫矿业有限公司范家沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 10 | 汉中市 | 宁强县 | 宁强县山坪铅锌矿槐树沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 11 |  |  | 宁强县东皇沟矿业公司车家沟尾矿库 | 是 | 无主 | 是 | 嘉陵江流域专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 12 |  |  | 宁强县东皇沟铅锌矿曹家沟尾矿库 | 是 | 无主 | 是 | 嘉陵江流域专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 13 |  |  | 汉中锌业铜矿火地沟尾矿库 | 否 | 有主 | 是 | 嘉陵江流域专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 14 |  | 略阳县 | 略阳县干河坝金矿八房沟尾矿库 | 是 | 有主 | 是 | 嘉陵江流域专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 15 |  |  | 陕西鸿嘉实业有限公司瓦场坝尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 闭库销号 | 2023年6月底 |
| 16 | 汉中市 | 略阳县 | 略阳县风华矿业公司古墓坑尾矿库 | 是 | 无主 | 是 | 嘉陵江流域专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 17 |  |  | 略阳县风华矿业公司陈家渠尾矿库 | 是 | 无主 | 是 | 嘉陵江流域专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 18 |  |  | 略阳县风华矿业公司青林沟尾矿库 | 是 | 无主 | 是 | 嘉陵江流域专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 19 |  |  | 略阳县好益选矿厂火地沟尾矿库 | 是 | 无主 | 是 | 嘉陵江流域专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 20 |  |  | 略阳县好益选矿厂汪家沟尾矿库 | 否 | 无主 | 是 | 嘉陵江流域专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 21 |  |  | 略阳县金茂矿业公司金子山尾矿库 | 是 | 无主 | 否 | 省级财政专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 22 |  |  | 略阳县实达矿业公司黄家沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 23 |  |  | 陕西华澳矿业公司方家沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 24 |  |  | 陕西华澳矿业公司黄家沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 25 | 汉中市 | 略阳县 | 陕西诚信实业有限公司青沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 26 |  |  | 略阳县同达矿业公司后湾沟尾矿库 | 否 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 27 |  |  | 略阳县兴源矿业公司小寨子尾矿库 | 是 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 28 |  |  | 略阳县云泉矿业公司林家沟尾矿库 | 是 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 29 | 商洛市 | 商州区 | 商洛市福元矿业有限公司道岔沟尾矿库 | 否 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 30 |  |  | 陕西华秦矿业有限公司毛沟尾矿库 | 否 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 31 |  |  | 商洛市商州区新鑫矿业开发有限公司董家后沟尾矿库 | 是 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年6月底 |
| 32 |  |  | 商洛市鑫丰源矿业开发有限责任公司小柿沟尾矿库 | 是 | 有主 | 是 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 33 |  |  | 商州区闫村镇桃树凹尾矿库 | 否 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 34 | 商洛市 | 商州区 | 商洛市顺昌工贸有限公司林沟分公司王坡子沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 35 |  |  | 商洛市商州区金矿小西沟尾矿库 | 否 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 36 |  |  | 商洛市商州鑫源鑫矿业有限责任公司小捞峪沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 37 |  |  | 商洛今汇工贸有限责任公司黑沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 38 |  | 洛南县 | 西安鑫城投资有限公司洛南钼业分公司豹子沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 39 |  |  | 洛南县汇龙尾矿回收公司姜家沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 40 |  |  | 洛南县荣森矿业有限责任公司大自沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 41 |  |  | 洛南县汇鑫矿业有限公司寨子沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 42 | 商洛市 | 洛南县 | 洛南县保丰高铅矿业有限公司桃花沟尾矿库 | 否 | 有主 | 是 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 43 |  |  | 洛南县汇元矿业有限公司东沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 44 |  |  | 洛南县开泰矿业有限公司麻地沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 45 |  |  | 洛南县铜马矿冶有限公司石湾子尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 46 |  |  | 洛南县敬华矿业有限公司东林沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 47 |  | 丹凤县 | 丹凤县皇台矿业有限公司大范沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 否 | 回采销号 | 2024年12月底 |
| 48 |  |  | 丹凤县顺发石墨矿业有限公司清水沟尾矿库 | 否 | 无主 | 否 | 省级财政专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 49 |  |  | 陕西秦兴矿业有限公司页沟尾矿库 | 否 | 无主 | 否 | 省级财政专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 50 |  | 商南县 | 商南县金牛工贸有限公司天池沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2024年12月底 |
| 51 | 商洛市 | 商南县 | 商南县吉源矿业有限公司叶房沟尾矿库 | 是 | 无主 | 否 | 省级财政专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 52 |  |  | 商南县钛业开发有限公司大坪选厂灯草沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 53 |  |  | 商南县鑫阳矿业有限公司尾矿库 | 是 | 无主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 54 |  |  | 商南县中商矿业有限公司尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 55 |  | 山阳县 | 山阳新兴矿业有限公司柳沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 56 |  |  | 陕西恒源矿业有限公司木子峡尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 57 |  |  | 山阳县永恒矿建工程有限公司双河钒矿索乐树沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 58 |  |  | 山阳县同威矿业有限公司桐木沟尾矿库 | 是 | 无主 | 否 | 否 | 回采销号 | 2024年12月底 |
| 59 |  |  | 山阳县宏昌钒业有限责任公司峡沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 60 |  |  | 山阳县安旺银业有限公司银厂沟尾矿库 | 是 | 无主 | 是 | 省级财政专项 | 闭库销号 | 2022年12月底 |
| 61 | 商洛市 | 镇安县 | 陕西久盛矿业投资管理有限公司夹石沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 62 |  |  | 陕西华仁矿业有限公司罗长沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 63 |  | 柞水县 | 陕西银矿椿树沟尾矿库 | 是 | 有主 | 否 | 中央转移支付 | 闭库销号 | 2023年12月底 |
| 64 |  |  | 陕西泰和铜业有限责任公司刘家沟尾矿库 | 否 | 有主 | 否 | 否 | 提升治理 | 2023年12月底 |
| 备注：64座整改治理尾矿库中，闭库销号51座，提升治理13座（含2座回采销号）：属于秦岭核心和重点保护区7座；嘉陵江上游流域9座；取得中央转移支付资金35座；取得省级财政专项资金7座。 |